## Slide 1: CovoGreen
L’application de covoiturage entre étudiants de l’IUT Nice – Sophia-Antipolis
LPSIL IDSE 2017-2018
Zarzitski Alex
El Karmoudi Mohamed
Trech Yanice
Marvin Rameix
Lembo Romain

## Slide 2: Sommaire
Introduction
UML
MCD
Backlogs
Descriptions des 3 sprints
BurnDownChart
Intégration continue
Vélocité finale
Analyseur et testeur de code

## Slide 3: Introduction
Le projet à réaliser est une plateforme de covoiturage destinée aux étudiants de l’université.
Cette plateforme de covoiturage a donc pour but de mettre en relation les étudiants effectuant un même trajet afin qu’ils puissent le réaliser ensemble dans un seul véhicule.
En premier lieu, les étudiants devront s’inscrire sur le site afin de pouvoir l’utiliser.
Ensuite, les covoitureurs inscrits peuvent proposer un trajet, ou rechercher un trajet et s’y inscrire.
D’autres fonctionnalités : l’évaluation des covoitureurs et un chat entre passagers.

## Slide 4: UML – Diagramme de classe

## Slide 5: MCD

## Slide 6: Backlogs

## Slide 8: Description des 3 sprints
Sprint 1
Du 09/01 au
10/02
- Analyse des User Stories
- Mise en Place BDD
- Connexion / Déconnexion
- Recherche & création trajet / Inscription trajet

## Slide 9
Sprint 2
Du 10/02 au
06/03
- Gestion compte personnel et administrateur
- Chat
- Historique des trajets

## Slide 10
Sprint 3
Du 06/03 au
27/03
- Evaluation notes & commentaires
- Implémentation testeur et analyseur de code
- Page utilisateur
- API Google Map

## Slide 11: BurnDownChart

## Slide 12: Intégration continue (CircleCi)

## Slide 13: Intégration continue (Début Build)

## Slide 14: Intégration continue (Fin Build)

## Slide 15: Analyseur et testeur de code Codacy
GitHub
Codacy
https://app.codacy.com/app/yanice.trech/covogreen/dashboard?bid=6995285

## Slide 16: Vélocité finale
Le but principal du projet était la création d'un site web de covoiturage.
L'objectif a été atteint, le site web est fonctionnel et il respecte les user story imposés en début de projet.
Le rendu final est le site web en lui-même proposant aux différents utilisateurs une recherche et une inscription aux offres susceptibles de les intéresser, un panel pour les conducteurs ainsi que les administrateurs, ect..
Le projet respectant toutes les normes Informatique, il est tout à fait possible de le voir se commercialiser afin de rendre la vie de notre planète et des étudiants plus aisées.